# 心理诊疗系统五项后续开发任务说明

前端  L2问诊知识库  L3临床知识库  Patient Agent  通用RAG检索引擎

用途  团队任务分配和开发验收
适用项目  五层心理诊疗大模型系统
版本日期  2026-09-12

# 文档目的

本文将五项后续开发工作拆分为可直接分配的工作包，明确每项工作的功能边界、实施步骤、接口、交付物、依赖关系和验收标准。现有L1至L5主流程继续保留，新增模块通过统一Schema和顶层编排器接入，不重新实现已经完成的安全分类、MI阶段控制、CLINICR、治疗指令或L5单轮审核。

五项工作的共同目标是让系统获得可检索的问诊与临床知识、可重复的患者模拟能力，以及可以用于项目展示的统一交互界面。L2知识库负责帮助系统决定如何提问，L3知识库负责提供诊断标准依据，通用RAG只负责检索，Patient Agent只负责模拟测试患者，前端只通过完整系统API与顶层编排器交互。

# 五项工作边界

| 工作包 | 解决的问题 | 不负责的内容 | 主要依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用RAG检索引擎 | 统一完成知识索引 Top K检索 过滤 重排和引用返回 | 不诊断 不生成患者事实 不决定MI阶段 | 知识库Schema和数据 |
| L2问诊知识库 | 提供MI话术 症状追问和量表自然引入范式 | 不生成诊断标签 不替代量表规则 | 通用RAG和现有L2 |
| L3临床知识库 | 提供疾病标准 排除条件 鉴别诊断和来源版本 | 不保存患者事实 不直接生成治疗回复 | 通用RAG和现有CLINICR |
| Patient Agent | 模拟稳定一致的患者并自动完成多轮测试 | 不作为临床金标准 不进入生产患者流程 | 病例Schema和完整系统API |
| 前端 | 提供患者对话 开发者流程观察和项目演示 | 不直接调用单层 不在界面内做临床判断 | 顶层编排器和完整系统API |

# 总体依赖关系

数据整理和接口设计可以并行启动，模块接入必须按以下依赖顺序推进。

先冻结RetrievedKnowledge L2KnowledgeCard ClinicalCriterion PatientScenario等共享Schema。

L2和L3知识负责人分别整理数据，RAG负责人同步搭建通用检索能力。

通用RAG完成后，L2和L3负责人分别接入对应知识库。

顶层编排器提供完整系统API后，Patient Agent和前端再进行端到端联调。

五项工作最终进入同一套单元测试 接口测试 受控模型测试和真实LLM测试。

# 一  通用RAG检索引擎

通用RAG是公共基础设施，负责把查询转换成可追溯的知识片段。它同时服务L2和L3，但两层使用独立知识集合、过滤规则和访问权限。RAG返回资料及来源，不进行诊断，也不能把知识片段写成患者事实。

## 功能流程

接收查询文本 collection Top K 元数据过滤条件和调用层级。

根据collection选择L2问诊库或L3临床库，禁止跨库混检。

执行关键词与向量混合检索，并按元数据进行精确过滤。

对候选结果去重和重排，低于相关性阈值的结果不返回。

返回knowledge id 内容 来源 版本 位置 分数和索引版本。

记录检索日志，供开发者界面和问题追踪使用。

## 核心接口

| 接口字段 | 类型 | 含义 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| collection | 字符串枚举 | 指定L2问诊库或L3临床库 | 规则白名单 |
| query | 字符串 | 当前检索请求 | 调用层构造 |
| top k | 整数 | 最多返回的结果数量 | 配置限制 |
| filters | 对象 | 阶段 疾病代码 版本 来源类型等过滤条件 | 规则生成 |
| results | 数组 | 检索到的结构化知识条目 | Schema校验 |
| index version | 字符串 | 本次使用的索引版本 | 系统写入 |

## 任务清单

| 编号 | 任务 | 具体工作 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 统一检索Schema | 定义查询 过滤条件 检索结果 来源和索引版本字段 | Pydantic模型和字段文档 | 非法集合 未知字段和缺失来源会被拒绝 |
| R2 | 知识导入 | 读取标准化知识卡 校验来源 生成索引记录 | 导入器和错误报告 | 坏数据不能进入索引 每条记录可追溯 |
| R3 | 索引构建 | 建立关键词索引和向量索引 保存版本 | 可重建索引和清单 | 同一版本可重复构建且记录数一致 |
| R4 | 混合检索 | 实现元数据过滤 关键词召回 向量召回 去重和Top K | 统一retriever接口 | L2与L3集合隔离 Top K和阈值生效 |
| R5 | 重排策略 | 优先保留来源质量 高匹配度和不同用途的结果 | reranker和配置 | 不返回大量重复范式或错误疾病资料 |
| R6 | 安全控制 | 把检索内容标记为数据 防止知识文本覆盖系统指令 | 输入清洗和提示边界 | 恶意知识条目不能改变调用层职责 |
| R7 | 日志与观测 | 记录查询 过滤条件 命中条目 分数 延迟和版本 | 结构化检索日志 | 能定位空结果 错库和低相关问题 |
| R8 | 检索评测 | 建立固定查询集 计算命中率 相关性和来源完整率 | 评测脚本与报告 | 关键查询能找到预期条目且无跨库结果 |

## 负责人交付边界

建议负责人  RAG或算法工程成员。

允许修改  新建retrieval目录 shared中的检索Schema和配置。

不得修改  L2阶段规则 L3诊断门槛和L4治疗策略。

完成定义  L2和L3能通过同一接口检索各自知识，并返回可验证来源。

# 二  L2问诊知识库

L2知识库用于改善MI访谈，不用于诊断。它向L2模型提供当前阶段适用的OARS话术、症状探索范式、量表说明和自然衔接示例。知识条目只能作为语言和策略参考，不能成为患者画像证据。

## 知识范围

| 知识类别 | 必须覆盖的内容 | 主要检索条件 |
| --- | --- | --- |
| MI阶段 | 参与 聚焦 唤出 计划四个阶段的目标和语言范式 | 当前阶段和阶段目标 |
| OARS技术 | 开放式提问 肯定 简单反映 复杂反映 总结 | 允许技术和患者表达 |
| 症状探索 | 抑郁 焦虑 创伤 强迫 失眠 躁狂史 精神病性症状 物质和躯体影响 | 症状领域和缺失画像字段 |
| 量表引入 | PHQ 9 GAD 7 PCL 5 Y BOCS ISI MDQ的解释 同意 拒绝和中断 | 量表领域和许可状态 |
| 目标与动机 | 患者目标 改变重要性 信心 矛盾心理和阻力 | MI阶段和动机水平 |
| 错误范式 | 机械复述 连续多问 过早量表化 提前诊断和给建议 | 输出校验失败类型 |

## 知识卡字段

每条知识卡至少记录knowledge id 来源 许可 语言 MI阶段 OARS技术 症状领域 对话目的 患者表达模式 待补字段 推荐示例 反例 使用理由 量表领域 禁忌 标签 版本和人工审核状态。来源和许可字段必须在导入索引前完成。

## 接入现有L2的流程

L2语义模型从患者消息中提取症状 情绪 意图和可能量表领域。

规则读取当前MI阶段 待补字段 L1安全命令和量表许可状态。

L2根据结构化状态构造检索请求，而不是只用患者原句检索。

通用RAG返回少量互补范式，例如阶段范式 症状范式和OARS范式各一条。

模型结合范式生成自然回复，不能复制示例中的患者事实。

现有MI回复校验 量表规则 信息充分度和出口守卫继续执行。

检索knowledge id写入调试记录，但不能写入患者evidence nodes。

## 任务清单

| 编号 | 任务 | 具体工作 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2K1 | 来源清单 | 寻找公开MI 问诊 量表沟通和心理访谈资料并记录许可 | 来源与许可清单 | 每条资料可追溯且允许当前用途 |
| L2K2 | 标签体系 | 定义MI阶段 OARS技术 症状领域 对话意图和禁忌标签 | 标签词典和映射表 | 同一标签含义唯一 覆盖现有L2字段 |
| L2K3 | 知识卡加工 | 把原始资料整理成推荐范式 反例和适用条件 | 标准化知识卡文件 | 无患者隐私 无诊断越界 有人工审核状态 |
| L2K4 | 术语库 | 整理症状 情绪 认知模式 患者目标和改变动机表达 | 术语及同义表达库 | 只帮助理解 不直接写入患者事实 |
| L2K5 | 量表范式 | 整理六个量表的解释 同意 拒绝 中断和自然穿插范式 | 量表沟通知识卡 | 不改写题干 不绕过患者许可 |
| L2K6 | 检索构造 | 使用阶段 待补字段 症状领域和许可状态生成查询 | L2检索适配器 | 查询不包含未经确认的推断字段 |
| L2K7 | Prompt接入 | 将Top K范式作为参考加入现有L2调用 | Prompt组装调整 | 检索失败时可按现有流程继续且不伪造知识 |
| L2K8 | 质量验证 | 验证MI风格 单问题优先 量表时机和禁止诊断 | 测试集和人工抽检报告 | 回复自然且不因RAG破坏规则控制 |

## 验收场景

患者首次表达压力时，系统优先建立关系，不立即触发量表。

患者提及失眠后，系统能检索睡眠探索范式并提出一个自然问题。

建议PHQ 9前能说明用途 时长和非诊断性质，并征得同意。

患者拒绝量表时继续临床访谈，不重复强迫邀请。

知识库示例中的人物 症状和分数不会进入当前患者画像。

## 负责人交付边界

负责人  MI资料 数据和L2开发成员；接入点为layer2 service dialogue llm client和mi response validator。

不得修改  L1安全决策 量表题目和分值规则 L2到L3最低字段要求。

# 三  L3临床诊断知识库

L3知识库为CLINICR提供外部诊断标准、排除条件和鉴别诊断依据。它不替代当前候选生成、逐条排除和Verifier，只为这些步骤补充有版本和来源的临床知识。患者证据与临床知识必须分别保存，不能相互替代。

## 知识范围

| 知识类别 | 必须记录的内容 | CLINICR用途 |
| --- | --- | --- |
| 疾病概览 | 名称 编码 核心表现 病程 功能损害和主要排除条件 | Step 1同时考虑规定的10种障碍 |
| 诊断标准 | 条目代码 名称 标准内容 核心性 数量和组合要求 | Step 2逐条核对 |
| 排除条件 | 物质 药物 躯体疾病 躁狂史 精神病性症状等 | 阻止不满足核心条件的候选通过 |
| 鉴别诊断 | 共同症状 关键差异和补充问题 | 比较候选并返回L2补充信息 |
| 严重度和转介 | 严重度依据 安全条件和专业转介提示 | 疗法匹配前的规则输入 |
| 来源信息 | 机构 文件 版本 章节 页码 网址 许可和生效日期 | 建立知识证据链和更新管理 |

## 双证据链要求

每条标准判断必须同时包含patient evidence refs和knowledge refs。前者指向L2记录的患者原话或量表答案，后者指向临床知识库中的标准条目。只有患者证据不能证明采用了正确标准，只有知识条目也不能证明患者满足该标准。

| 证据类型 | 回答的问题 | 示例 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者证据 | 患者实际报告了什么 | EV 023 最近一个多月整个人都没劲 | L2对话和证据节点 |
| 临床知识 | 这项表现对应哪条标准 | CLINICAL MDD A1 001 | 官方或合法授权资料 |
| 条目结论 | 为什么标为符合 不符合或待确认 | A1 met并引用两类证据 | L3结构化判断 |

## 接入现有CLINICR的流程

Step 1使用10种障碍的受控概览知识，模型仍需完整考虑规定范围。

Step 1生成3至5个候选后，按候选疾病代码和资料版本精确检索完整标准包。

每个候选标准包包含诊断条目 病程 功能损害 排除和鉴别信息。

Step 2只允许引用本次标准包中的knowledge refs和患者画像白名单中的evidence refs。

规则验证条目覆盖 数量门槛 核心条件 引用存在性和版本一致性。

Verifier独立检查证据充分性 逻辑连贯性 鉴别覆盖和推理跳跃。

缺少患者证据时返回L2，临床知识库不可用时报告知识检索错误，不能依赖模型记忆补齐。

## 任务清单

| 编号 | 任务 | 具体工作 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L3K1 | 来源与授权 | 确定官方分类 临床指南 专业机构资料和允许使用的范围 | 来源 版本和许可登记 | 无来源或无授权资料不进入知识库 |
| L3K2 | 疾病映射 | 为当前10种障碍建立标准名称 编码 同义词和内部标签 | 疾病映射表 | 名称和编码唯一 可用于精确过滤 |
| L3K3 | 疾病概览 | 整理核心表现 病程 功能要求和主要排除项 | 10种障碍概览卡 | Step 1能完整加载且版本一致 |
| L3K4 | 标准条目 | 按疾病和标准代码拆分条目并标记核心性 数量和组合要求 | 结构化ClinicalCriterion | 条目代码完整且有来源位置 |
| L3K5 | 鉴别知识 | 整理候选间共同表现 关键差异和建议补充字段 | 鉴别诊断知识卡 | 能映射到L2可收集字段 |
| L3K6 | 标准包构建 | 按候选疾病生成固定版本的Clinical Knowledge Pack | 标准包服务 | 一次诊断过程不混用不同版本 |
| L3K7 | CLINICR接入 | 把概览接入Step 1 完整标准接入Step 2 | L3知识适配器 | 保留候选数量 门槛 回环和Verifier独立性 |
| L3K8 | 双引用守卫 | 验证patient evidence refs和knowledge refs均来自白名单 | L3输出校验规则 | 未知引用 缺失来源和虚构标准均被拒绝 |
| L3K9 | 临床抽检 | 按疾病检查标准完整性和结论可解释性 | 覆盖矩阵和审核记录 | 10种障碍均通过资料和流程验收 |

## 负责人交付边界

建议负责人  L3开发成员和临床资料审核成员共同负责。

主要接入点  layers layer3 diagnosis clinicr llm client api和output validator。

不得修改  CLINICR三步顺序 候选置信度门槛 Verifier独立评分和L3到L2回环原则。

资料要求  DSM相关材料必须确认版权和授权，优先使用公开可用的ICD及权威临床指南。

# 四  Patient Agent

Patient Agent用于开发和测试环境，模拟具有固定背景、症状和行为模式的患者，与完整系统进行多轮交互。它帮助团队复现复杂路径和自动运行疗程，但不能代替真实患者评估，也不能进入生产患者流程。

## 病例模型

| 字段组 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 基本背景 | 年龄段 工作 家庭关系和主要事件 | 保持病例上下文一致 |
| 临床事实 | 症状 病程 功能影响 量表潜在答案和排除条件 | 回答L2并验证L3 |
| 心理特征 | 情绪 认知模式 核心信念 目标和改变动机 | 模拟MI和治疗响应 |
| 风险脚本 | 无风险 模糊风险 明确意念 计划和即时危机 | 覆盖L1安全路径 |
| 披露策略 | 主动信息 隐藏信息 需要追问的信息和拒答条件 | 避免首次回答泄露全部病例 |
| 行为参数 | 合作程度 表达长度 情绪强度 反复和矛盾 | 生成不同类型患者 |
| 变化轨迹 | 改善 无变化 恶化 复发和退出 | 测试疗程推进与终止 |

## 运行流程

测试控制器加载固定PatientScenario和随机种子。

Patient Agent根据病例隐藏状态生成首条患者消息。

完整系统从L1开始处理并返回患者可见回复。

Patient Agent只根据病例事实 对话历史和披露策略回答。

测试控制器记录每轮输入 路由 输出 状态和预期事件。

达到终止条件 危机转介 人工复核或最大测试轮数后结束。

评测器检查事实一致性 路径覆盖 证据完整性和终止结果。

## 任务清单

| 编号 | 任务 | 具体工作 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA1 | PatientScenario | 定义背景 临床事实 风险 披露策略和变化轨迹 | 病例Schema和示例 | 病例字段完整且不依赖自由文本猜测 |
| PA2 | 病例库 | 建设低风险 高风险 信息不足 共病和诊断排除等病例 | 版本化测试病例 | 每个病例有预期路径和关键事实 |
| PA3 | 患者生成器 | 根据隐藏状态和历史生成自然患者回复 | Patient Agent模型适配器 | 不泄露系统提示 不添加病例外事实 |
| PA4 | 一致性守卫 | 校验病程 量表 风险和背景前后一致 | 事实一致性检查器 | 矛盾输出被记录并终止该次评测 |
| PA5 | 自动对话控制 | 循环调用完整系统API并处理确认 暂停 量表和治疗 | 场景运行器 | 能自动完成评估 诊断 治疗和结案路径 |
| PA6 | 停止条件 | 配置最大轮数 目标事件 危机 人工复核和系统终止 | 测试级终止控制 | 测试不会无限运行且不冒充疗程终止器 |
| PA7 | 评测报告 | 统计路径覆盖 错误类型 事实一致性和模型耗时 | 结构化报告 | 失败可定位到层级和具体轮次 |

## 验收场景

低风险抑郁样例完成L2画像确认并进入L3。

信息不足样例触发L3返回L2并能补充指定字段。

明确危机样例在L1进入安全路径且不调用后续层。

候选诊断被排除时，Patient Agent保持原病例事实不迎合系统。

治疗改善 无改善和主动退出三种轨迹能够触发不同终止结果。

## 负责人交付边界

负责人  智能体和自动化测试成员；建议目录为simulation patient agent和tests scenarios。

不得修改  生产环境患者处理逻辑 诊断标准和治疗决策门槛。

# 五  前端和完整系统API

前端应通过一个完整系统API调用顶层编排器，不分别调用L1至L5。现有main.py是终端入口，现有L4 API只覆盖治疗层，均不能单独承担完整前端后端接口。前端工作因此包含完整系统API封装和两类界面。

## 角色和界面

| 界面 | 主要功能 | 禁止展示 |
| --- | --- | --- |
| 患者端 | 自然语言对话 量表交互 画像确认 暂停恢复 安全提示和疗程结束信息 | 候选诊断 内部评分 原始Prompt和开发调试信息 |
| 开发者端 | 当前路由 L1风险 L2画像 L3证据 L4指令 L5审核 RAG命中和Agent状态 | API密钥 未脱敏个人信息和无权限会话 |
| 演示控制台 | 选择测试病例 启动Patient Agent 查看流程和导出结果 | 生产患者操作入口 |

## 完整系统API

| 接口 | 用途 | 主要返回 |
| --- | --- | --- |
| 创建会话 | 建立顶层会话并返回初始状态 | session id 路由和初始提示 |
| 发送消息 | 把患者消息交给顶层编排器 | 患者回复 等待类型 路由和错误码 |
| 画像确认 | 提交继续 修改或暂停决定 | 下一步状态和患者可见回复 |
| 提交量表 | 提交当前许可题目的答案 | 下一题或返回访谈 |
| 暂停恢复 | 控制患者主动暂停状态 | 当前可执行动作 |
| 获取开发状态 | 读取开发者可见的流程快照 | 各层结构化状态和证据 |
| 获取疗程总结 | 读取L5生成的周期总结 | EpisodeSummary |
| 获取历史疗程 | 读取外部Memory | 脱敏疗程列表和版本 |

## 任务清单

| 编号 | 任务 | 具体工作 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE1 | 用户流程 | 绘制患者评估 画像确认 诊断等待 治疗 安全和结案流程 | 页面流程图和状态表 | 每个编排状态有对应页面和可执行操作 |
| FE2 | 系统API | 用Web服务封装FiveLayerOrchestrator和会话操作 | 完整系统后端接口 | 前端不直接调用单层且错误码稳定 |
| FE3 | 患者聊天 | 实现消息 处理中状态 量表卡 确认卡 暂停和结束 | 患者端Demo | 患者看不到开发者字段且异常有明确提示 |
| FE4 | 开发者面板 | 展示路由 画像 候选诊断 双证据链 指令 审核和RAG结果 | 可视化调试面板 | 数据来自结构化状态而非解析终端文本 |
| FE5 | Agent控制台 | 选择病例 启动停止自动对话和查看逐轮记录 | 测试演示页面 | 与真实患者入口明确隔离 |
| FE6 | 错误状态 | 区分API错误 超时 Schema错误 知识检索错误 人工复核和会话停止 | 错误映射表和页面 | 错误不会显示密钥或内部堆栈 |
| FE7 | 会话与Memory | 刷新后按会话ID恢复可持久化状态并查看历史 | 恢复和历史界面 | 不能从开发者画像HTML恢复会话 |
| FE8 | 联调与演示 | 完成手工患者和Patient Agent两条演示路径 | 可运行Demo和演示脚本 | 从创建会话到疗程总结可完整操作 |

## 负责人交付边界

建议负责人  前端成员负责页面，后端接口成员负责完整系统API。

主要接入点  orchestration orchestrator session store和新增系统级API目录。

不得修改  前端不得自行计算风险 诊断 量表分数 疗法或审核结果。

# 六  联调顺序和里程碑

| 里程碑 | 并行工作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 接口冻结 | 五项负责人共同确认Schema和文件边界 | 接口文档完成且Schema一致性测试通过 |
| M2 数据可用 | L2和L3分别完成首版知识数据 | 来源 许可 标签和人工审核字段完整 |
| M3 检索可用 | RAG完成两库隔离检索 | 固定查询集能返回预期Top K和来源 |
| M4 层级接入 | L2和L3分别接入RAG | 原有规则和守卫仍通过 检索失败可定位 |
| M5 自动模拟 | Patient Agent调用完整系统API | 能完成评估 回环 治疗和终止场景 |
| M6 前端联调 | 患者端 开发者端和Agent控制台接入 | 完整流程不依赖终端文本 |
| M7 项目验收 | 真实LLM 受控模型和人工抽检 | 功能 流程 证据 错误和演示清单全部通过 |

## 推荐并行安排

| 角色 | 主任务 | 需要配合的成员 |
| --- | --- | --- |
| 项目和接口负责人 | 统一Schema 文件边界 合并和里程碑验收 | 全部成员 |
| RAG负责人 | R1至R8 | L2知识 L3知识和后端成员 |
| L2知识负责人 | L2K1至L2K8 | 数据审核 RAG和L2成员 |
| L3知识负责人 | L3K1至L3K9 | 临床审核 RAG和L3成员 |
| Patient Agent负责人 | PA1至PA7 | 测试 后端和前端成员 |
| 前端负责人 | FE1 FE3至FE8 | 系统API和各层负责人 |
| 系统API负责人 | FE2及鉴权 错误和会话接口 | 编排器 前端和Memory成员 |
| 测试负责人 | 固定查询集 场景集 集成测试和验收记录 | 全部成员 |

# 七  全局验收清单

□  L2和L3使用不同collection，不发生知识混检。

□  所有检索结果包含knowledge id 来源 版本和相关性分数。

□  L2知识示例不会进入患者证据节点，也不会提前生成诊断。

□  L3每条关键诊断判断同时引用患者证据和临床知识。

□  RAG不可用时能区分检索错误 API错误和Schema错误。

□  Patient Agent不会添加病例外事实，测试能够按条件停止。

□  患者端只展示患者可见内容，开发者端不泄露API密钥。

□  前端只调用完整系统API，不逐层拼装L1至L5。

□  原有L1至L5自动化测试继续通过。

□  新增或修改Pydantic模型后，Schema参考文档已经同步生成并通过一致性测试。

□  真实LLM测试和受控模型测试分别记录，不能用受控模型结果代替真实API结论。

□  项目演示能够从创建会话运行到疗程终止和总结查看。

# 八  成员提交规范

每位负责人提交任务时，应同时提交代码或数据、接口说明、测试结果和未解决问题。提交记录至少包含以下内容。

任务编号和负责人。

本次新增或修改的文件。

输入 输出和错误类型。

自动化测试命令和结果。

真实LLM测试是否执行及使用的模型配置。

已知限制和需要其他成员配合的接口。

下一阶段计划和预计完成时间。